Umowa

„Porządkowanie terenów i naprawa infrastruktury miejsc postojowych

na Łódzkim Szlaku Konnym„

zawarta w Łodzi w dniu ......................................................... 2015 roku pomiędzy:

Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w którego imieniu działa:

# Barbara Woźniak – Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki  upoważnieni na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 69/15 z dn. 
28 stycznia 2015 roku, w sprawie udzielenia upoważnienia zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy i zgodnie z otrzymaną ofertą na zapytanie ofertowe nr ……………….z dnia …………. 2015 r.

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest  porządkowanie terenów i naprawa infrastruktury miejsc postojowych na Łódzkim Szlaku Konnym poprzez realizację następujących czynności:

1) likwidację z miejsc postojowych drobnych przeszkód,  w postaci opadłych gałęzi, powstałych w wyniku  warunków atmosferycznych,

2) zebranie i wywiezienie śmieci, zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. Dz. U. 2013 poz. 21, z nw. miejsc.

Czynności pkt 1 i 2 należy wykonać w trzech terminach 31.07.2015r. – 09.08.2015 r.,  21-28.08.2015 r.  i 21-30.09.2015 r. w 6 nw. miejscach postojowych:

| Lp. | GMINA | NADLEŚNICTWO | LOKALIZACJA | WSPÓŁRZĘDNE | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koluszki | Brzeziny | Gałków Duży | N 51 44 07,17 E 19 41 30,00 | 379 |
| 2 | Zgierz | Grotniki | Szczawin | N 51 54 53,93 E 19 30 21,00 | 579 |
| 3 | Pabianice | Grotniki | Porszewice | N 51 43 30,04 E 19 18 09,57 | 401 |
| 4 | Ozorków | Grotniki | Sokolniki Las | N 51 57 56,75 E 19 21 16,67 | 579 |
| 5 | Przedbórz | Przedbórz | Reczków Stary | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | 357,42 |
| 6 | Piątek | Grotniki | Witów | N 52 01 55,99 E 19 31 51,64 | 540 |

3) naprawę i uzupełnienie infrastruktury miejsc postojowych z materiałów własnych Wykonawcy w terminie 31.07.2015 r. – 16.08.2015 r. w 2 nw. lokalizacjach:

| Lp. | GMINA | LOKALIZACJA | WSPÓŁRZĘDNE | Rodzaj prac do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedbórz | Reczków Stary | N 51 09 31,85 E 19 59 37,82 | Wymiana słupów w dwóch odcinkach ogrodzenia na odcinku ok.25mb wraz z demontażem i ponownym montażem ogrodzenia. Słupy powinny być osadzone w metalowych kotwach wmurowanych w betonowe stopy |
| 2. | Koluszki | Gałków Duży | N 51 44 07,17 E 19 41 30,00 | Naprawa ogrodzenia – wymiana słupów na dł.ok 10mb wraz z demontażem i ponownym montażem ogrodzenia. Słupy powinny być osadzone w metalowych kotwach wmurowanych w betonowe stopy, montaż skobli |

Odtwarzane elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna kl. C22, zabezpieczonego impregnatami chroniącymi przed pleśnią, sinizną i insektami oraz preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.

Dopuszczalna wilgotność drewna 12% (+/- 2%).

4) Wykoszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiejek oraz uprzątnięcie tj. wygrabienie i wywiezienie, zgodnie z ustawą o odpadach,  z terenu  nw. 6 miejsc postojowych zlokalizowanych na trasie Łódzkiego Szlaku Konnego, w terminach

31.07.2015 r. – 09.08.2015 r. i 21–30.09.2015 r.

| Lp. | GMINA | NADLEŚNICTWO | LOKALIZACJA | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedbórz | Przedbórz | Reczków Stary | 357,42 |
| 2 | Piątek | Grotniki | Witów | 540 |
| 3 | Pabianice | Grotniki | Porszewice | 401 |
| 4 | Koluszki | Brzeziny | Gałków Duży | 379 |
| 5 | Zgierz | Grotniki | Szczawin | 579 |
| 6 | Ozorków | Grotniki | Sokolniki Las | 579 |

§ 2

- Za wykonanie usługi, opisanej w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w kwocie brutto  …………………………., w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, będzie płatne w dwóch częściach, z czego:

- pierwsza część w wysokości ………………………………………………………. stanowiąca 60% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w ustępie poprzednim, będzie płatna po zakończeniu miesiąca lipca br.
i dostarczeniu faktury wraz z protokołem częściowym zawierającym informacje 
z wykonanych działań będących przedmiotem umowy oraz płytą CD/DVD 
z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą wykonane prace.

- druga część w wysokości …………………….stanowiąca 40% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, będzie płatna po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy tj. po zakończeniu miesiąca września br. i dostarczeniu faktury wraz z protokołem końcowym zawierającym informacje z wykonanych w miesiącach sierpniu i wrześniu działań oraz płytą CD/DVD z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą wykonane prace,

w każdym przypadku w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu  oryginałów prawidłowo wystawionych faktur wraz z protokołami częściowymi dla Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, NIP 725-17-39-344 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej  Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 31 lipca do 30 września 2015 roku.

§ 3

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania umowy. W celu realizacji powyższego, Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego, udzieli informacji co do stanu zaawansowania wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może odstąpić od umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za prace, które nie zostały zakończone.

- W przypadku nie wywiązania się z umowy w terminach określonym w §1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §2 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.

- Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA