Uzasadnienie

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata  2007 - 2013, Uchwałą Nr 1916/10 z dnia 7 grudnia 2010 roku podjął decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, DziałanieI.1 Drogi, projektu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554 m – odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ul. Sucharskiego, oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza” umieszczonego 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał w/w projektowi, złożonemu przez Gminę Miasto Radomsko dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  61 000 000,00 PLN.

W dniu 29.08.2011 r. wprowadzono aneks do umowy, który zmniejszył kwotę dofinansowania dla przedmiotowego projektu do kwoty 34 199 769,70 PLN co związane było z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wnioskodawca w dniu 10.05.2013 r. poinformował Instytucję Zarządzającą, 
iż w związku z odstąpieniem firmy Radko sp. z o.o. od umowy na realizację projektu przeprowadzona została ponownie procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kwota jaką przedstawił nowo wybrany Wykonawca za dokończenie prac powoduje wzrost poziomu kosztów projektu z kwoty 50 169 835,31 do kwoty 54 070 695,76 PLN.

Zatem Wnioskodawca zwrócił się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata  2007 - 2013 o wyrażenie zgody na podniesienie kwoty dofinansowania dla przedmiotowego projektu.

Zarząd Województwa Łódzkiego postanawia zwiększyć poziom dofinansowania dla w/w projektu do kwoty 35 699 769,70 PLN, która nie przekracza kwoty dofinansowania określonej w pierwotnie złożonym wniosku o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego postanawia zmienić załącznik do Uchwały Nr 1916/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zakwalifikowania do dofinansowania ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Radomska o długości 6554 m – odcinek A-C-F, od ulicy Brzeźnickiej przez istniejące rondo „C” do ul. Sucharskiego, oraz odcinek F-L od ulicy Sucharskiego do ulicy Narutowicza” złożonego przez Gminę Miasto Radomsko w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i nadaje mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.