UZASADNIENIE

W związku z decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1275/14 z dnia 13 października 2014 r. o dokonaniu tzw. nadkontraktacji środków w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w związku z planowanym wykorzystaniem możliwości wynikających z art. 77 ust 12 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, powstały dodatkowe środki finansowe w ramach działania I.1 Drogi.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2007 – 2013 Uchwałą Nr 1195/14 z dnia 01 października 2014 roku zakwalifikował do dofinansowania projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-006/14 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów na odcinku Dęborzeczka – Inowłódz” złożony przez Województwo Łódzkie. Ze względu na fakt, iż dostępna alokacja nie wystarczała na dofinansowanie projektu w pełnej kwocie, Zarząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował ww. projekt na obniżonym poziomie dofinansowania
w kwocie 7 664 671,33 PLN. Wobec pojawienia się wolnych środków pismem znak RPI.432.24.5.2014 z dnia 22 października 2014 roku zwrócono się do Beneficjenta
z informacją o planowanym podniesieniu dofinansowania dla przedmiotowego projektu do poziomu 85 % tj. do kwoty 10 397 885,15 PLN. W dniu 24 października 2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich przedłożył zaktualizowany formularz
wniosku o dofinansowanie wraz niezbędnymi załącznikami. Zgodnie z załączonym wyjaśnieniem, zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w związku 
z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na realizację niniejszej inwestycji uwzględnia zmiany w zakresie kosztów całkowitych (tj. z kwoty 19 852 889,24 PLN na 12 232 806,06 PLN) oraz kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z kwoty 19 852 889,24 PLN na 12 232 806,06 PLN). Jednocześnie w związku z wolnymi środkami finansowymi, Zarząd Województwa Łódzkiego postanawia zakwalifikować do dofinansowania wszystkie projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1195/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01 października 2014 r. :

- projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-007/14 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce – Kurowice” w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice” złożony przez Województwo Łódzkie;

- projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-008/14 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich” złożony przez Województwo Łódzkie;

- projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-010/14 pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 713 - ul. Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim z drogą powiatową nr 4339E - ul. Szeroką i Grota Roweckiego" w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" złożony przez Województwo Łódzkie.

Jednocześnie, w związku z informacją o zmniejszeniu wartości projektu oraz wnioskowanego dofinansowania ze względu na oszczędności poprzetargowe we wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.01.01.00-00-007/14, Zarząd Dróg Wojewódzkich przedłożył zaktualizowany formularz wniosku o dofinansowanie wraz niezbędnymi załącznikami. W związku z powyższym Zarząd Województwa Łódzkiego przyznaje ww. projektowi dofinansowanie w wysokości 7 033 461,52 PLN.

Wobec powyższego, Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1195/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 01 października 2014 roku w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i nadaje mu brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.