UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 712/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do dofinansowania projekt pn. „Poprawa dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Pajęcznie poprzez modernizację budynku Przychodni w Pajęcznie wraz z dobudową windy oraz zakup i wymiana aparatury i sprzętu diagnostycznego” złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, na obniżonym poziomie w kwocie 720 000,00 PLN.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, zaproponowano Beneficjentowi podniesienie dofinansowania dla wyżej wymienionego projektu z kwoty 720 000,00 PLN do kwoty 1 147 800,00 PLN.

Pismem z dnia 14.07.2015 roku Beneficjent wyraził zgodę na podniesienie dofinansowania projektu i jednocześnie wskazał, iż koszty związane 
z termomodernizacją i robotami budowlanymi będą realizowane w ramach pozyskanego dofinansowania z Funduszy Norweskich NMF/EOG i zostaną w całości przeniesione do wydatków niekwalifikowanych przedmiotowego projektu, jak również zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2015 r.

Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego, wyraża zgodę na zaproponowane powyższe zmiany.

Zatem zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr 56/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie: zakwalifikowania projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków 
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1  Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 712/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku i otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Natomiast załącznik nr 2 „Lista rezerwowa projektów  do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 
V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.” pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.