**UMOWA NR IFVI/…./2025**

zawarta w dniu ……………… 2025 r.

pomiędzy:

**Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi**, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,   
NIP 725 – 17 – 39 – 344; REGON 472057626,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu, którego działają:

……………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

a

……………………………………………………….……………………………………………………….

……………………………………………………….……………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą.**

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zmianami) nie stosuje się zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1.

# § 1

Przedmiot Umowy

## Przedmiotem umowy jest opracowanie Studium Wykonalności dla potrzeb ubiegania się o środki UE na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych zwanej dalej w treści umowy „Dokumentacją”, „Utworem” lub „Studium”.

## Szczegółowy zakres Dokumentacji będącej przedmiotem Umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwany dalej w treści umowy „OPZ” stanowiący Załącznik Nr 1.

# § 2

Wynagrodzenie

## Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego łączne Wynagrodzenie w kwocie: brutto **………………… zł** (słownie: ……………………..) w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z czego

### za wykonanie Dokumentacji, o którym mowa w § 1 Wynagrodzenie w kwocie brutto **…………………** (słownie: …………………………) w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### za przeniesienie własności majątkowych praw autorskich dotyczących przedmiotu umowy, brutto: **…………….** (słownie: …………………………) w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych za przedmiot umowy, określony w § 1 nastąpi w zakresie opisanym w § 5.

## Wynagrodzenie wskazane w ust 2.1 ma charakter ryczałtowy.

## Strony zgodnie oświadczają, że całość czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania obowiązków umownych stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie może być podstawą do zwiększenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem punktów poniżej, dotyczących waloryzacji oraz § 10 Umowy.

## Wynagrodzenie przysługuje za prace wykonane we własnym zakresie przez Wykonawcę oraz ewentualnych podwykonawców i odebrane przez Zamawiającego.

## Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w ust 2.1, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków lub kosztów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego lub uzupełniającego wynagrodzenia.

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z załączonym protokołem odbioru danego Etapu. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust 4.7. Wykonawca po protokolarnym odbiorze wystawi Zamawiającemu fakturę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i poniższymi danymi:

* **Nabywca:** Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-344
* **Odbiorca:** Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

## Zamawiający dokona płatności w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu i przekazania informacji Zamawiającemu lub wskazanie nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

## Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy stosuje się wobec niego ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), to stawka roboczogodzin przyjęta przy realizacji przedmiotu umowy nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie określone w ww. ustawie, na dowód czego do protokołu odbioru każdego Etapu, o którym mowa w § 4 załączy sprawozdanie godzinowe z wykonanych usług.

## Jeżeli do Wykonawcy nie stosuje się ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) do protokołu odbioru każdego Etapu, o którym mowa w § 4 Wykonawca załączy oświadczenie, że nie stosuje się wobec niego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773).

# § 3

Terminy

## Datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data jej zawarcia.

## Termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

# § 4

Rozliczenia wzajemne

## Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do zweryfikowania Dokumentację zgodną z wymaganiami zapisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym o którym jest mowa w § 3 ust. 3.2 na adresy e-mail: [infrastruktura@lodzkie.pl](mailto:infrastruktura@lodzkie.pl) z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.2.

## Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia Dokumentacji poprzez zamieszczenie jej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Potwierdzenie wykonania ww. czynności następuje poprzez przesłanie powiadomienia Zamawiającemu na adres e-mail: [infrastruktura@lodzkie.pl](mailto:infrastruktura@lodzkie.pl), zawierającego adres do wytworzonej przez Wykonawcę Dokumentacji. Zapisy § 4 ust. 4.2 stosuje się odpowiednio.

## Datą doręczenia Dokumentacji zgodnie z niniejszą umową będzie dzień roboczy dostarczenia Dokumentacji do Zamawiającego bądź dzień nadania listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku wysłania pocztą elektroniczną dzień roboczy wysłania pocztą elektroniczną wykazany w potwierdzeniu wysłania poczty elektronicznej, o ile nastąpiło to do godz. 15:00. Jeżeli wysłanie poczty elektronicznej nastąpiło po godzinie 15:00 w danym dniu roboczym, albo w dniu wolnym od pracy uznaje się, że doręczenie ma miejsce w najbliższym dniu roboczym. Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## Zamawiający rozpatrzy Dokumentację nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od daty jej przedłożenia przez Wykonawcę.

## Wykonawca na zwołanym przez Zamawiającego posiedzeniu w terminie do 7 dni roboczych od daty przedłożenia Dokumentacji dokona jej prezentacji i omówienia. Z posiedzenia sporządzona zostanie przez Wykonawcę pisemna notatka obrazująca jego przebieg. Załącznikiem do notatki będą ewentualne uwagi do opracowanej Dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu notatki, o której mowa powyżej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty posiedzenia.

## Wykonawca po otrzymaniu uwag od Zamawiającego prześle mu w terminie do 7 dni roboczych, poprawioną wersję Dokumentacji lub dokona innych czynności, uwzględniając w ten sposób uwagi Zamawiającego oraz opracuje tabelaryczne zestawienie sposobu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. Usunięcie uwag następuje w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.1.

W przypadku dalszych zastrzeżeń, co do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może ponownie dwukrotnie wyznaczyć Wykonawcy termin usunięcia uwag w uzgodnieniu z nim, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych każdorazowo. Nieusunięcie uwag po przedstawieniu Wykonawcy takich żądań skutkować może rozwiązaniem umowy. W takim przypadku Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przysługuje, a Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 7 ust 7.2.

## Usunięcie uwag, o których mowa w ust. 4.5, będzie stanowiło podstawę do sporządzenia protokołu odbioru danego Etapu w terminie wzajemnie uzgodnionym przez Strony.

## Podstawą do zapłacenia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie przedstawienie przez Wykonawcę egzemplarza protokołu odbioru Etapu przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

## Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną wersję Dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru Etapu, o którym jest mowa w ust 4.7 niniejszego § 4. Dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawcę za pismem przewodnim do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Zapis ust. 4.2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

# § 5

Prawa autorskie

## W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.1, pkt. 2.1.2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wyników prac.

## Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 5.1, następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru Etapu, zgodnie z § 4 ust. 4.7, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności w zakresie poniższych pól eksploatacji:

### Nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych.

### Nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką poligraficzną (drukarską).

### Nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową.

### Wprowadzanie do obrotu.

### Użyczenie, najem oraz udzielanie licencji na wykorzystanie.

### Wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.

### Udostępnienie innym podmiotom prawa prywatnego i/lub publicznego.

### Wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji w tym opracowywania i realizacji projektów technicznych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, opracowywania dokumentacji środowiskowej i innej dokumentacji techniczno-budowlanej.

### Publiczna prezentacja (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji.

### Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych.

### Przetwarzanie.

### Dokonywanie edycji, zmian, modyfikacji, retuszu, opracowań utworu bez zgody autora i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

### Korzystanie z dzieła w całości lub w części oraz jego łączenie z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części.

## W ramach wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2.1., pkt 2.1.2, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24).

## Z chwilą podpisania protokołu odbioru Etapu, zgodnie z § 4 ust. 4.7, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac zostały utrwalone.

## Utrwalone wyniki prac, określone niniejszą umową, Wykonawca może pozostawić do swojej dyspozycji wyłącznie do celów dokumentacyjnych i prezentacji własnych dokonań.

## Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i w tym zakresie zwalnia go z odpowiedzialności za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

## W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami względem Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić w całości uzasadnione roszczenia osób trzecich i zwolnić z długu Zamawiającego.

## W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu na drogę postępowania sądowego z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących tej osobie w stosunku do utworu wskazanego w § 1 ust. 1.1 Umowy lub jego części, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do udziału w sprawie po stronie Zamawiającego i podjąć wszelkie prawem przewidziane kroki do zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie.

## Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określone niniejszą umową, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

## Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, w tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z utworu oraz nienaruszalności jego treści i formy.

## Równocześnie z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na jego pierwsze udostępnienie publiczności.

## Wykonawca oświadcza, iż zgody wyrażone w treści niniejszego paragrafu nie zostaną przez niego cofnięte, natomiast dokonanie przez niego cofnięcia któregokolwiek uprawnienia Zamawiającego powodować będzie odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy.

## Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

## W przypadku powstania po dniu zawarcia Umowy nowych pól eksploatacji niewskazanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do eksploatacji utworu na tych polach, bez dodatkowego Wynagrodzenia, na pierwsze jego żądanie. Powyższe odnosi się do wszystkich pól eksploatacji utworów lub ich części znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych lub też nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy.

# § 6

Eksperci

## Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji niniejszej umowy.

## Wykonawca może dokonywać zmiany Eksperta wskazanego do realizacji zamówienia, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Eksperta z tym jednak, że wskazana nowa osoba winna spełniać warunki doświadczenia i kwalifikacji nie gorsze niż określone w zapytaniu.

## Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Eksperta, jeżeli uzna oraz pisemnie uzasadni, że Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić wskazanego Eksperta zgodnie z żądaniem, w terminie do 7 dni, licząc od dnia przekazania wniosku Zamawiającego. Wskazana nowa osoba winna spełniać warunki doświadczenia i kwalifikacji nie gorsze niż określone w Zapytaniu i ofercie dla Eksperta.

# § 7

Kary umowne

## Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia Wykonawcy karami umownymi:

### za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w wysokości 0,3% wartości brutto łącznego wynagrodzenia określonego w § 2 ust 2.2 umowy za każdy dzień zwłoki,

### za uchybienie terminom wskazanym w § 4 ust. 4.5 w wysokości 0,3% wartości brutto łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust 2.2 umowy - za każdy dzień zwłoki.

## Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 2 ust 2.1

## Dodatkowo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne z następujących tytułów i w następujących wysokościach:

### Za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w § 8 ust. 8.6 lub posiedzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4.4 niniejszej umowy w kwocie 500 zł (brutto), za każdą stwierdzoną nieobecność w wyznaczonym terminie narady koordynacyjnej.

### Za niedostępność pod wyznaczonymi numerami telefonów osób, o których mowa § 8 ust. 8.3 pkt 8.3.2 niniejszej umowy oraz Eksperta wymienionego w Ofercie w kwocie 500 zł (brutto), za każdy dzień, w którym nie można było się ani razu skontaktować pomimo wykonania co najmniej 3 połączeń w odstępach co najmniej 2 godzin zgodnie z § 8 ust. 8.8. Powyższa kara naliczana będzie odrębnie za każdą osobę, która była niedostępna pod wskazanym numerem.

### Za dostarczenie Dokumentacji w wersji elektronicznej różniącej się w jakimkolwiek zakresie od jej odpowiedników w wersji papierowej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto wymienionego w § 2 ust. 2.1 niniejszej umowy.

### Za uchybienie terminom wskazanym w § 4 ust. 4.4, § 8 ust. 8.6, § 8 ust. 8.8 niniejszej umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 2.1 umowy - za każdy dzień zwłoki.

## Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ustępach poprzedzających kar umownych.

## Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2.1.

# § 8

Przedstawiciele stron

## W imieniu Zamawiającego, nadzór nad prawidłowością realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym wykonywanie czynności związanych z podpisem na protokole odbiorczym, sprawować będzie Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub jego zastępca.

## Odbiór przedmiotu umowy następować będzie na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust 4.7.

## Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w zakresie realizacji umowy są:

### ze strony Zamawiającego:

Magdalena Janicka-Trybuchowska, e-mail: magdalena.trybuchowska@lodzkie.pl, tel. tel.: 42 291 97 26;

Piotr Trojanowski, e-mail: piotr.trojanowski@lodzkie.pl, tel.: 42 291 97 29;

### ze strony Wykonawcy:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

## Zmiana osób, o których mowa w ust. 8.3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

## Do czasu otrzymania przez drugą Stronę pisemnego powiadomienia o zmianie osób,  których mowa w ust. 8.3, korespondencję kierowaną i przesłaną na adres wskazany przez Stronę w ust. 8.3 uznaje się za doręczoną.

## Strony zobowiązują się do odbywania narad koordynacyjnych w razie potrzeby na każde żądanie Zamawiającego w celu zapoznania się Zamawiającego z bieżącym postępem prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy oraz umożliwienia Zamawiającemu składania ewentualnych uwag i wniosków. Narady będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego zwołującego naradę koordynacyjną. O terminie narady koordynacyjnej Wykonawca będzie zawiadamiany co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Z każdej narady sporządzana będzie przez Wykonawcę notatka obrazująca jego przebieg oraz zawierająca ustalenia mające na celu zapewnienie należytego wykonania umowy, a w szczególności zapewniające wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu notatki nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty narady koordynacyjnej.

## Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania opracowywanej Dokumentacji przez inne organy i/lub instytucje i/lub osoby fizyczne.

## W celu umożliwienia Zamawiającemu pełnego dostępu do informacji o postępach i sposobie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność osób upoważnionych do kontaktów, o których mowa w ust. 8.3 pkt 8.3.2 i Eksperta wymienionego w Ofercie odpowiedzialnego za realizację Dokumentacji objętej przedmiotem umowy nie rzadziej niż przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy poprzez wskazanie numerów telefonów komórkowych i aktywnych imiennych adresów e-mail. Numery telefonów i imienne adresy e-mail Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

# § 9

Prawa i obowiązki Zamawiającego

## Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy informacje, dane i dokumenty wyłącznie w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i dokumentów uzyskanych w związku z umową, w tym również informacji uzyskanych w związku z realizacją postanowień umowy oraz do nieprzekazywania ich innym osobom – z zastrzeżeniem ust. 9.4 – także po wygaśnięciu umowy.

## Zobowiązanie do zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które:

### zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy,

### są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej umowy,

11.3.3 są ujawnione w związku z obowiązkiem przewidzianym przepisami prawa, wyrokiem sądu albo decyzją organu administracji publicznej lub jakiegokolwiek innego organu.

## Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku do dostarczenia informacji uprawnionym do tego organom państwowym lub podawania informacji do wiadomości publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również nie narusza uprawnień Wykonawcy do podawania do wiadomości publicznej ogólnych informacji o jego działalności.

## W razie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy, obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym § 9, dotyczy również podwykonawcy.

## W umowie z podwykonawcą, Wykonawca obowiązany jest zamieścić odpowiednią klauzulę poufności, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 9.

## Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji oraz danych otrzymanych od Wykonawcy, za wyjątkiem informacji stanowiących informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. *o dostępie do informacji publicznej* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), co do których Zamawiający jest zobowiązany do ich publikacji, oraz za wyjątkiem informacji, które Zamawiający ma obowiązek udostępnić na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

## Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczającą dla dokładnego określenia zakresu wykonanych prac w ramach przedmiotu umowy.

# § 10

Zmiana umowy

## Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

# § 11

Postanowienia końcowe

## Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

## Ewentualne spory między stronami, powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## Zamawiający dopuszcza możliwość odbywania spotkań, narad koordynacyjnych oraz posiedzeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

## Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zmianami).

## Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

# § 12

## Integralną część umowy stanowią:

* Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
* Załącznik Nr 2 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **WYKONAWCA** |
| ………………………………………… | ………………………………………… |
| ………………………………………… |  |